
Weekly Report (Week 1)

Presented by: Hoàng đắc

Team rampage

Khoa học tự nhiện

# TEAM RAMPAGE

## Hoàn thành

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện | Tình trạng hoàn thành |
| Lấy yêu cầu khách hàng | BA | Tuần 1 | 1 tuần | 100% |
| Phân tích yêu cầu khách hàng | BA | Tuần 1 | 1 tuần | 100% |
| Lập sơ bộ chức năng chương trình theo phân tích yêu cầu khách hàng. | Leader, BA | Tuần 1 | 1 tuần | 100% |
| Lên kế hoạch sơ bộ cho team. | Leader | Tuần 1 | 1 tuần | 100% |
| Làm quen các công cụ hỗ trợ: Github, toggl,… | Leader, BA, Dev. Tester | Tuần 1 | 3 ngày | 100% |

## Vấn đề phát sinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vấn đề | Hướng giải quyết | Tình trạng vấn đề |
| Bất đồng trong phân công | Họp team, thoả thuận, tìm tiếng nói chung, chỉnh sửa kế hoạch sơ bô. | Đã giải quyết xong |
| Bất đồng trong thống nhất chức năng chương trình | Họp team, thoả thuận, tìm tiếng nói chung, chỉnh sửa chức năng cho phù hợp. | Đã giải quyết xong |

## Kế hoạch tuần 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện |
| Lên kế hoạch phân công chi tiết | Leader | Tuần 2 | 1 tuần |
| Thiết kế giao diện | BA | Tuần 2 | 2 tuần |
| Thiết kế database | Leader, Tester | Tuần 2 | 2 tuần |