
Weekly Report (Week 3)

Presented by: Hoàng đắc

Team rampage

Khoa học tự nhiện

# TEAM RAMPAGE

## Hoàn thành

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện | Tình trạng hoàn thành |
| Thiết kế database | Tester | Tuần 2 | 2 tuần | 100% |
| Thiết kế giao diện | BA | Tuần 2 | 2 tuần | 100% |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 3 | Leader | Tuần 1 | 1 tuần | 100% |
| Phát triển chức năng R3, R5 | Dev 2 | Tuần 3 | 1.5 tuần | 80% |
| Phát triển chức năng R1, R2 | Dev 1 | Tuần 3 | 1.5 tuần | 70% |
| Kiểm thử chức năng R1, R2, R3, R5 | Tester | Giữa tuần 3 | 1.5 tuần | 50% |

## Vấn đề phát sinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vấn đề | Hướng giải quyết | Tình trạng vấn đề |
|  |  |  |

## Kế hoạch tuần 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 4 | Leader | Tuần 4 | 1 tuần |
| Phát triển chức năng R1, R2 | Dev 1 | Tuần 3 | 1,5 tuần |
| Phát triển chức năng R3, R5 | Dev 2 | Tuần 3 | 1,5 tuần |
| Kiểm thử chức năng R1, R2, R3, R5 | Tester | Giữa tuần 3 | 1,5 tuần |
| Phát triển chức năng R4, R8 | Dev 1 | Giữa tuần 4 | 2 tuần |
| Phát triển chức năng R6, R7 | Dev 2 | Giữa tuần 4 | 2 tuần |