
Weekly Report (Week 5)

Presented by: Hoàng đắc

Team rampage

Khoa học tự nhiện

# TEAM RAMPAGE

## Hoàn thành

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện | Tình trạng hoàn thành |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 5 | Leader | Tuần 5 | 1 tuần | 100% |
| Phát triển chức năng R4, R8 | Dev 1 | Giữa tuần 4 | 2 tuần | 80% |
| Phát triển chức năng R6, R7 | Dev 2 | Giữa tuần 4 | 2 tuần | 70% |
| Kiểm thử chức năng R4, R6, R7, R8 | Tester | Tuần 5 | 1.5 tuần | 0% |

## Vấn đề phát sinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vấn đề | Hướng giải quyết | Tình trạng vấn đề |
| Phát sinh lỗi chức năng R3, R5 | Tạm dừng phát triển chức năng R4, R8, R6, R7, sửa lỗi R3, R5, tăng thời gian phát triển chức năng R4, R8, R6, R7. | Đang giải quyết |

## Kế hoạch tuần 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 6 | Leader | Tuần 6 | 1 tuần |
| Sửa lỗi chức năng R3, R5 | Dev 1, Dev 2 | Tuần 6 | 1 tuần |
| Kiểm thử chức năng R3, R5 | Tester | Tuần 6 | 1 tuần |