
Weekly Report (Week 7)

Presented by: Hoàng đắc

Team rampage

Khoa học tự nhiện

# TEAM RAMPAGE

## Hoàn thành

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện | Tình trạng hoàn thành |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 7 | Leader | Tuần 7 | 1 tuần | 100% |
| Phát triển chức năng R4, R8 | Dev 1 | Giữa tuần 4 | 3 tuần | 100% |
| Phát triển chức năng R6, R7 | Dev 2 | Giữa tuần 4 | 3 tuần | 100% |
| Kiểm thử chức năng R4, R6, R7, R8 | Tester | Tuần 5 | 3.5 tuần | 50% |

## Vấn đề phát sinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vấn đề | Hướng giải quyết | Tình trạng vấn đề |
| Phát sinh lỗi chức năng R4, R6, R8 | Sửa lỗi R4, R6, R8. Tăng thời gian kiểm lỗi cho tester. | Đang giải quyết |

## Kế hoạch tuần 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 8 | Leader | Tuần 8 | 1 tuần |
| Sửa lỗi chức năng R4, R6, R8 | Dev 1, Dev 2 | Tuần 8 | 1 tuần |
| Kiểm thử chức năng R4, R6, R7, R8 | Tester | Tuần 5 | 3.5 tuần |
| Ra demo sản phẩm | Dev 1, Dev 2, Tester | Tuần 8 | 1 tuần |