
Weekly Report (Week 8)

Presented by: Hoàng đắc

Team rampage

Khoa học tự nhiện

# TEAM RAMPAGE

## Hoàn thành

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện | Tình trạng hoàn thành |
| Kiểm tra tiến độ, chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh tuần 8 | Leader | Tuần 8 | 1 tuần | 100% |
| Sửa lỗi chức năng R4, R6, R8 | Dev 1 | Tuần 8 | 1 tuần | 100% |
| Kiểm thử chức năng R4, R6, R7, R8 | Tester | Tuần 5 | 3.5 tuần | 100% |
| Ra demo sản phẩm | Dev 1, Dev 2, Tester | Tuần 8 | 1 tuần | 100% |

## Kế hoạch tiếp theo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Tổng thời gian thực hiện |
| Phát triển chức năng lưu tài khoản khi đăng nhập (RExtra) | Dev 1,2 | Tuần 9 | 1-2 tuần |
| Kiểm thử chức năng RExtra | Tester | Tuần 9 | 1-2 tuần |